| Текущий график капитального ремонта жилищного фонда коммунального жилищного унитарного предприятия «Светочь» на 2019 год |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 микрорайона «Юбилейный» в г.Светлогорске | 5 месяцев | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли | Коммунальное унитарное жилищное предприятие «Светочь» (далее – КЖУП «Светочь») |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 42 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 3 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 49 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 4 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 4 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 30 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 3 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 микрорайона «Молодежный» в г.Светлогорске | 6 месяцев | утепление участков наружных стен до Rтр.р, ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 30А микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 3 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по улице Октябрьская в г.Светлогорске | 2 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли | КЖУП «Светочь» |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 28 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 3 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по улице Вокзальная в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 2,5 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р. | КЖУП «Светочь» |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 по улице Интернациональная в г.Светлогорске | 2 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 по улице Интернациональная в г.Светлогорске | 2 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 65 по улице Ломоносова в г.Светлогорске | 2,5 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по улице Ленина в г.Светлогорске | 2 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по улице Зеленая в г.Светлогорске | 2 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 15 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 3,5 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли | КЖУП «Светочь» |
| 16 | Капитальный ремонт жилого дома № 10А по улице Пролетарская в г.Светлогорске | 2 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 17 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 35 по улице Ленина в г.Светлогорске | 2,5 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 18 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 22 по улице Ленина в г.Светлогорске | 2 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., благоустройство, ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 19 | Утепление торцов жилого дома № 16 микрорайона «Березина» в г.Светлогорске | 1 месяц | утепление торцевых наружных стен до Rтр.р., | КЖУП «Светочь» |
| 20 | Утепление торцов жилого дома № 17 микрорайона «Березина в г.Светлогорске | 1 месяц | утепление торцевых наружных стен до Rтр.р., | КЖУП «Светочь» |
| 21 | Утепление торцов жилого дома № 45 микрорайона «Полесье» в г.Светлогорске | 1 месяц | утепление торцевых наружных стен до Rтр.р., | КЖУП «Светочь» |
| 22 | Утепление торцов жилого дома № 46 микрорайона «Полесье» в г.Светлогорске | 1 месяц | утепление торцевых наружных стен до Rтр.р., | КЖУП «Светочь» |
| 23 | Утепление торцов жилого дома № 4 микрорайона «Полесье» в г.Светлогорске | 1 месяц | утепление торцевых наружных стен до Rтр.р., | КЖУП «Светочь» |
| 24 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 31 по улице Интернациональная в г.Светлогорске | 1,5 месяца | ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 25 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 3 по улице Спортивная в г.Светлогорске | 1,5 месяца | ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 26 | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования ИТП жилого дома № 24 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 4 месяца | ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 27 | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования жилого дома № 41 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 3,5 месяца | ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 28 | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования жилого дома № 45 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 3,5 месяца | ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 29 | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования жилого дома № 47 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 3,5 месяца | ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 30 | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой оборудования ИТП жилого дома № 51 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 4 месяца | ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 31 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 микрорайона «Молодежный» в г.Светлогорске | 2,5 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р. | КЖУП «Светочь» |
| 32 | Капитальный ремонт жилого дома № 2А по улице Дружба в г.Светлогорске | 2,5 месяца | Утепление участков наружных стен до Rтр.р. | КЖУП «Светочь» |
| 33 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 48 микрорайона «Первомайский» в г.Светлогорске | 2 месяца | ремонт кровли | КЖУП «Светочь» |
| 34 | Капитальный ремонт балконов жилого дома № 15 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске» | 2,5 месяца | ремонт балконов | КЖУП «Светочь» |
| 35 | Капитальный ремонт балконов жилого дома № 7 по улице Комсомольская в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 2 месяца | ремонт балконов | КЖУП «Светочь» |
| 36 | Капитальный ремонт скатной кровли жилого дома № 3 по улице Железнодорожная в п.Жердянский Светлогорского района | 2 месяца | ремонт кровли | КЖУП «Светочь» |
| 37 | Капитальный ремонт фасада жилого дома № 18 по улице Ленина в г.Светлогорске | 1,5 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р. | КЖУП «Светочь» |
| 38 | Капитальный ремонт фасада жилого дома № 20 по улице Ленина в г.Светлогорске | 1,5 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р. | КЖУП «Светочь» |
| 39 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 20 по улице Паричская в г.Светлогорске | 1 месяц | ремонт кровли | КЖУП «Светочь» |
| 40 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 13 микрорайона «Первомайский» в г.Светлогорске | 1 месяц | ремонт кровли | КЖУП «Светочь» |
| 41 | Капитальный ремонт фасадов жилого дома № 36 микрорайона «Молодежный» в г.Светлогорске | 1,5 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р. | КЖУП «Светочь» |
| 42 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 20 по улице Дорожная в г.Светлогорске | 2 месяца | ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 43 | Капитальный ремонт общежития № 9 по улице Зеленая в г.Светлогорске | 2 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли | КЖУП «Светочь» |
| 44 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 2 санатория-профилактория Светлогорского района | 4 месяца | ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 45 | Обустройство помещений новыми видами инженерного оборудования жилого дома № 2А по улице Советская в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 1 месяц | замена инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 46 | Обустройство помещений новыми видами инженерного оборудования жилого дома № 9 по улице 30 лет освобождения в д. Козловка Светлогорского района | 2 месяца | замена инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 47 | Ремонт инженерных систем газоснабжения жилого дома № 2 по улице Ленина в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 1 месяц | ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 48 | Ремонт инженерных систем газоснабжения жилого дома № 5 по улице Ленина в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 1 месяц | ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 49 | Ремонт инженерных систем газоснабжения жилого дома № 8 по улице Железнодорожная в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 1 месяц | ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 50 | Ремонт инженерных систем газоснабжения жилого дома № 5 по улице Вокзальная в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 1 месяц | ремонт инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 51 | Устройство систем пожарной безопасности в общежитии № 9 по улице Зеленая в г.Светлогорске | 2 месяца | замена автоматики противопожарной | КЖУП «Светочь» |
| 52 | Устройство систем пожарной безопасности в общежитии № 1 по улице Ленина в г.Светлогорске | 2 месяца | замена автоматики противопожарной | КЖУП «Светочь» |
| 53 | Устройство систем пожарной безопасности в общежитии № 11 по улице Ленина в г.Светлогорске | 2 месяца | замена автоматики противопожарной | КЖУП «Светочь» |
| 54 | Устройство систем пожарной безопасности в общежитии № 13 по улице Ленина в г.Светлогорске | 2 месяца | замена автоматики противопожарной | КЖУП «Светочь» |
| 55 | Устройство систем пожарной безопасности в общежитии № 7 по улице Ленина в г.Светлогорске | 2 месяца | замена автоматики противопожарной | КЖУП «Светочь» |
| 56 | Устройство систем пожарной безопасности в общежитии № 4 по улице Дружба в г.Светлогорске | 2 месяца | замена автоматики противопожарной | КЖУП «Светочь» |
| 57 | Капитальный ремонт инженерных систем с заменой газовых котлов на электрические жилого дома № 2А по улице Кирова в аг.Хутор Светлогорского района | 3 месяца | замена инженерных систем | КЖУП «Светочь» |
| 58 | Капитальный ремонт фасадов жилого дома № 20 по улице Интернациональная в г.Светлогорске | 2 месяца | утепление участков наружных стен до Rтр.р. | КЖУП «Светочь» |